আমি ZIP ফাইলটি পর্যালোচনা করেছি। প্রথম পর্যায়ের assessment নিচে দিলাম।

Backend Technology Identified

বর্তমান Backend Stack:

- FastAPI

- SQLAlchemy Async

- PostgreSQL

- Alembic Migration

- Redis

- JWT Authentication

- Pydantic v2

- AsyncPG

- Structlog Logging

এটা production-grade architecture এর জন্য ভালো foundation।

Existing Modules Found

বর্তমানে backend এ নিচের module গুলো develop করা হয়েছে:

Authentication

Auth

Permissions

JWT

Middleware

Redis Session Support

Files:

app/auth/*

User Management

User

Role

Permission

Files:

app/modules/user/*

app/modules/role/*

Organization Setup

Department

Designation

Files:

app/modules/department/*

app/modules/designation/*

Workflow Engine

Workflow Definition

Workflow Steps

Workflow Routing Logic

Files:

app/modules/workflow/*

Reimbursement Module

Reimbursement Application

Approval Flow

Attachments

Finance Review

Files:

app/modules/reimbursement/*

Payment Method

Payment Method Management

Files:

app/modules/payment_method/*

Database Migration Status

Alembic migration history দেখে বুঝা যাচ্ছে ইতোমধ্যে নিচের schema develop করা হয়েছে:

Initial Schema

Auth Tables

User Constraints

User Hierarchy

Workflow Engine

Workflow Step Enhancements

Reimbursement Module

Audit Fields

Payment Method

Approval Audit

Finance Review Audit

Migration Count:

10+ migrations

এটা ভালো sign।

Good News

তোমার backend একদম zero থেকে শুরু করার প্রয়োজন নেই।

বাস্তবে already developed:

✅ Authentication

✅ Users

✅ Roles

✅ Permissions

✅ Department

✅ Designation

✅ Workflow

✅ Reimbursement

✅ Payment Method

✅ Audit Fields

What I Noticed

বর্তমান Workflow Engine structure:

reimbursement_types

workflow_definitions

workflow_steps

কিন্তু তোমার latest RMS vision অনুযায়ী ভবিষ্যতে আরও দরকার হবে:

approval_groups

workflow_conditions

workflow_stage_approvers

sla_rules

escalation_rules

workflow_transactions

মানে workflow engine v1 আছে,
কিন্তু enterprise-grade configurable workflow engine v2 এখনো complete না।

Reimbursement Module Observation

বর্তমান schema দেখে মনে হচ্ছে:

reimbursement_application_data

table এ form-specific fields hardcoded করা হয়েছে:

journey_date

purpose

from_location

to_location

distance

transportmode_name

এটা future scalability issue তৈরি করতে পারে।

কারণ তোমার RMS vision:

Configuration Driven

No Hardcoding

Dynamic Workflow

Dynamic Reimbursement Types

সেক্ষেত্রে পরে redesign লাগতে পারে।

Architecture Assessment

বর্তমান অবস্থা:

| Area | Status |
| --- | --- |
| Authentication | 90% |
| RBAC | 80% |
| User Management | 85% |
| Department | 90% |
| Designation | 90% |
| Workflow | 60% |
| Reimbursement | 70% |
| Notification | Not Found |
| Dashboard | Not Found |
| Reporting | Not Found |
| SLA | Not Found |
| Escalation | Not Found |

Recommended Next Step

এখন database redesign শুরু করার আগে আমি complete backend structure review করতে চাই।

বিশেষ করে:

app/modules/workflow/models/*

app/modules/reimbursement/models/*

app/modules/user/models/*

app/auth/models/*

এবং

app/core/database.py

এসব দেখে আমি:

- Existing ERD generate করবো

- Missing tables identify করবো

- Production-ready RMS schema propose করবো

- Existing migration reuse করা যাবে কিনা বলবো

- Frontend integration order তৈরি করবো

পরবর্তী ধাপে আমি পুরো backend-এর detailed architecture audit করতে পারি এবং একটি "Current State vs Target State Gap Analysis" তৈরি করতে পারি। এটা করলে integration শুরু করার আগে কোন কোন জায়গায় redesign প্রয়োজন তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।